Metodologie

provedení analýzy rizik a zpracování Katalogu operativních rizik

- ÚVOD

- Provedení analýzy rizik na operativní úrovni a zpracování Katalogu operativních rizik navazuje na provedenou analýzu strategických rizik a na Katalog strategických rizik. Katalog operativních rizik vhodným způsobem rozvíjí Katalog strategických rizik dle potřeby nižší úrovně řízení.

- Při provedení analýzy rizik a zpracování Katalogu operativních rizik je nutno vycházet z vyhodnocení rizik a Katalogu operativních rizik za předchozí rok. Harmonogram pro provedení analýzy a zpracování katalogu se vypracovává do 1 měsíce po aktualizaci Katalogu strategických rizik nebo v případě potřeby.

- Koordinátor řízení rizik zajišťuje v případě potřeby proškolení vedoucích zaměstnanců ministerstva, přímo řízených organizací (dále jen „PŘO“), ostatních přímo řízených organizací (dále jen „OPŘO“) a organizačních složek státu (dále jen („OSS“) resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dále jim poskytuje průběžnou praktickou podporu při zpracování Katalogu operativních rizik.

B)       POSTUP TVORBY KATALOGU OPERATIVNÍCH RIZIK

Postup při provedení analýzy rizik a zpracování Katalogu operativních rizik je rozdělen do následujících kroků:

- analýza rizik (vychází z rizik uvedených v Katalogu strategických rizik) a provedení identifikace úkolů, za jejichž splnění je příslušný útvar odpovědný. Pro každý úkol bude identifikováno významné riziko (problém) útvaru,

- ke každému riziku se přiřadí příslušný typ a podtyp rizika dle Přílohy č. 2. Následně se provede ohodnocení významnosti rizika dle bodu 3 (viz níže).

- Provedení ohodnocení významnosti rizika (R) jako součinu vnímaného dopadu (D) a pravděpodobnosti výskytu (P)

R = D x P

Vnímaný dopad (D):			Pravděpodobnost výskytu rizika (P):

- - téměř neznatelný			1 - téměř nemožná

- - drobný					2 - výjimečně možná

- - významný 				3 - běžně možná

- - velmi významný			4 - pravděpodobná (vysoká)

- - nepřijatelný 				5 - hraničící s jistotou

Význam rizika musí být ohodnocen s přihlédnutím k celkovému dopadu rizika do činnosti MŠMT jako celku.

Klíčová rizika pro MŠMT jsou ta rizika, jejichž:

- dopad byl do činnosti MŠMT hodnocen jako velmi významný (D 4) nebo nepřijatelný (D 5),

- hodnocení významnosti dosáhlo 15 – 25 bodů (viz tabulka níže).

Tabulka 1: Stupeň významnosti

| Stupeň významnosti | Dopad x pravděpodobnost výskytu rizika |
| --- | --- |
| Vysoký – kritická rizika | 15 – 25 |
| Střední | 6 – 14 |
| Nízký | 0 – 5 |

Vedoucí zaměstnanec nemůže pracovat se všemi riziky. Měl by se zaměřit jen na skutečně významná rizika (od stupně významnosti střední a výše), která je nutné specificky sledovat a řídit, tzn. pro taková rizika je potřeba tvořit opatření a sledovat jejich plnění.

- Stanovení opatření, které povede k minimalizaci rizika (snížení pravděpodobnosti výskytu nebo závažnosti dopadu do plnění cílů nebo kombinace obojího).

C)     ORGANIZACE PŘEDÁNÍ KATALOGŮ OPERATIVNÍCH

RIZIK

- Katalogy operativních rizik odborů (samostatných oddělení) příslušné skupiny ministerstva jsou předány určenému zaměstnanci k vyhotovení souhrnného materiálu za skupinu.

- Katalogy operativních rizik za příslušné skupiny ministerstva, útvary přímo řízené ministrem, PŘO, OPŘO a OSS jsou předávány v elektronické podobě koordinátorovi řízení rizik, který zpracovává komplexní analýzu a Katalog strategických rizik.

D) 	      ZÁVĚR

Provedením komplexní analýzy rizik a zpracováním Katalogu strategických rizik a rozpracováním do Katalogu operativních rizik je ukončena jedna etapa procesu řízení rizik. Další etapou procesu řízení rizik v kompetenci vedoucích pracovníků je:

- realizace (postupná) navržených opatření k minimalizaci rizik (pro realizaci navržených opatření v praxi),

- průběžný monitoring a vyhodnocení plnění a účinnosti opatření k minimalizaci rizik,

- průběžná aktualizace mapy rizik (při změně podmínek změna odpovědností, procesů, SW vybavení, apod. nebo při objevení nových významných rizik).

Popis rizik viz Příloha č. 2 - Typologie