P R O V Á D Ě C Í    P O K Y N

pro

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ

dotací poskytnutých NNO, RSC, městům a obcím

z Programu 133510 v r. 2015

na podporu materiálně technické základny sportu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (jako správce Programu 133510)  stanoví pro vyúčtování a pro závěrečná hodnocení dotací, které poskytlo ze státního rozpočtu NNO, RSC, městům a obcím (dále jen účastník programu) na podporu výstavby a obnovy zařízení určených pro oblast sportu v rámci programů evidovaných v Informačním systému programového financování Ministerstva financí (dále jen EDS/SMVS) z Programu 133510, následující postup:

| 1 | Obecně |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Povinnost závěrečného vyhodnocení poskytnuté dotace vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., s odkazem na § 75, dále podle prováděcí vyhlášky č. 560/2006 Sb. (§6) v aktuálním znění (vyhlášky 11/2010 Sb.) nebo podle výkladu Ministerstva financí Pokyn č. R-1-2010 viz Finanční zpravodaj č. 5/2010 čl. 10, dále podle vyhlášky č.52/2008 Sb. a též podle dotačních podmínek MŠMT, s odkazem na odst. B10 – Obecných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen Rozhodnutí MŠMT) a dle tohoto Prováděcího pokynu. |  |  |
| 1.2 | Účelem řízení závěrečného hodnocení je přezkoumat, zda podmínky stanovené pro poskytnutí dotace (podle vydaného Rozhodnutí) byly dodrženy. O zahájení řízení je nutné požádat (dopisem nebo doporučeným formulářem – viz příloha 2) Řízení k závěrečnému hodnocení se provádí za každý registrovaný dotační titul (Evidenční číslo IS EDS/SMVS) samostatně. Důkazní břemeno je na straně účastníka programu (příjemce dotace), který zároveň ručí za autentičnost, úplnost a pravdivost předkládaných dokladů. Doklad o provedeném a uzavřeném závěrečném hodnocení potvrzený ze strany MŠMT nechrání účastníka programu před následnými kontrolami. |
| 2.0 | Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem |  |  |
|  | Příjemce dotace předloží v období od 1.1.2016, nejpozději však do 15. 1. 2016 podklady pro finanční vypořádání se státním rozpočtem, a to v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. na formuláři dle § 7 (přílohy 1A,1B a 1C – vzory) a současně s výpisem ze zvláštního účtu (zřízeného pro čerpání dotace) a s doklady osvědčujícími vrácení nečerpaných zůstatků dotace. |  |  |
| 2.1 | Zůstatky nečerpaných dotací (rozdíly mezi poskytnutou dotací a jejím skutečným čerpáním) nesmí být převáděny na účet příjemce dotace! Zůstatky nečerpaných dotací musí být podle dotačních podmínek odvedeny : - v termínu max. do 10. 12. 2015 na výdajový účet MŠMT č.ú. 821001/0710 - po 1. 1. 2016 max. do 10. 1. 2016 na depozitní účet MŠMT č.ú. 6015-821001/0710 V případě, že na zvláštním projektovém účtu vzniknou úroky, tyto zůstávají v majetku příjemce dotace a neodvádí se. |  |
| 3. | Převody dotací do následujícího roku |  |  |
| 3.1 | Podmínky Programu 133510 převod dotací do dalších let standardně neumožňují. |  |
| 3.2 | Pokud MŠMT mimořádně u konkrétní akce potvrdí souhlas s tím, aby nečerpané prostředky zůstaly blokovány v rezervním fondu MŠMT u této akce, neznamená to automatickou možnost jejich čerpání ve prospěch této akce v následujícím roce. Souhlas s čerpáním těchto blokovaných prostředků je odvislý od podmínek daných zákonem o rozpočtových pravidlech a od vyvozených podmínek MŠMT, jejichž součástí je, mimo jiné, nutnost přeregistrace a opětovné posouzení platnosti resp. aktualizace dokladů. |  |
| 4. | Řízení k závěrečnému vyhodnocení dotace |  |  |
| 4.1 | MŠMT zahájí řízení k závěrečnému hodnocení pouze na základě písemné žádosti doložené všemi požadovanými doklady. |  |
| 4.2 | MŠMT není vázáno žádnými termíny, které by určovaly, kdy má řízení zahájit a ukončit. |  |
| 4.3 | Neúplné anebo jinak nedostatečně doložené žádosti budou vráceny. Termín předložení takovéto žádosti nebude registrován (po uplynutí termínu předložení žádosti bude posuzován jako nesplněný). |  |
| 4.4 | Termín předložení žádosti o zahájení řízení je závazný ukazatel, je stanoven jako MAX na Rozhodnutí s dovolenou tolerancí MAX-30 dnů. Tato tolerance platí obousměrně, tzn. nikoli dříve a nikoli později než 30 dnů před stanoveným termínem. Pro termín předložení je rozhodující datum předání na MŠMT (příjem na podatelně MŠMT, nikoli datum odeslání účastníkem programu). |  |
| 4.5 | Řízení o závěrečném hodnocení dotace bude ukončeno tím, že MŠMT vydá a účastníku programu zašle protokol Závěrečného vyhodnocení akce (dále jen ZVB). |  |
| 5 | Organizace závěrečného řízení |  |  |
| 5.1 | Každý účastník programu si nejprve zjistí z formuláře Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace termín, který mu byl stanoven pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu). Termín je zde stanoven jako datum ukončení etapy. |  |
| 5.2 | Účastník programu zašle na MŠMT žádost o zahájení řízení, buď formou dopisu nebo formulářem viz příloha č. 2 – Žádost, vč. všech požadovaných příloh, a to tak, aby žádost byla doručena na MŠMT a zaevidována v předepsaném období (viz odst. 4.4.). |  |
| 5.3 | Povinné přílohy k žádosti o zahájení závěrečného hodnocení (2-Žádost). |  |
| 5.3.1 | Vlastní verbální komentář, vyhodnocení provedené příjemcem dotace, jak byl plánovaný úkol registrovaný investiční záměr splněn, případně k jakým změnám (vč. zdůvodnění) proti registrované dokumentaci došlo. |  |
| 5.3.2 | Doklady osvědčující termín dokončení akce (projektu), podle okolností: - kolaudační protokol (s nabytím právní moci), nebo souhlas Stavebního úřadu s užíváním stavby, - protokoly o dokončení a převzetí stavby, - protokol (nebo jemu na roveň postavený doklad) o převzetí dodávky (SZNR) |  |
| 5.3.3 | Doklady osvědčující dodržení finančních závazků, především: - faktury a k nim přináležející zjišťovací protokoly (u staveb) a soupisku faktur dle přílohy č. 5 (B-3) - v případě více než 4 faktur je vyžadována pouze soupiska - výpisy z účtů (resp. doklady o úhradě faktur) - formulář srovnávací finanční bilance – příloha č. 3, formulář A 1 |  |
| 5.3.4 | Doklady osvědčující dodržení závazných ukazatelů (parametrů), formou závazného prohlášení : - Formulář B-2 (příloha č.4) - část Příprava a realizace akce – termíny (plán a skutečnost), k dodržení závazných (registrovaných) technických parametrů - část Parametry akce (projektu), ve kterém se uvedou ve sloupcích: Název parametru, Měrná jednotka, Plán, Hodnota (CR=cílový rok), údaje uvedené v Rozhodnutí MŠMT a ve sloupci Skut. Hodnota (SH) k ním odpovídající údaj o skutečně dosažené hodnotě |  |
| 6 | Závěrečné ustanovení |  |  |
| 6.1 | MŠMT si vyhrazuje právo Zásady MŠMT nebo Prováděcí pokyny upravit, pokud dojde k takovým legislativním změnám, se kterými by byl zde uvedený postup v rozporu. |  |
| 6.2 | MŠMT se snaží administrativní řízení zjednodušovat, účastník programu nekomplikuje postup zasíláním nadbytečných a nepožadovaných dokladů (např. přikládáním kopií listů stavebních deníků, osvědčeních o kvalitě dle ISO, revizních zpráv apod.). Pokud bude MŠMT považovat za nutné, bude účastník řízení vyzván k dalšímu vysvětlení nebo doložení potřebných dokladů či skutečností a ve vlastním zájmu bude reagovat obratem. Účastník řízení bude ve vlastním zájmu sledovat webové stránky www.msmt.cz/sport/dotace/investicni Přílohy: Vzory formulářů Příloha č. 7 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. – finanční vypořádání dotací NNO Příloha č. 11 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. - finanční vypořádání dotací - obce, města Příloha č. 15 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. - finanční vypořádání dotací – RSC Žádost o zahájení řízení k závěrečnému vyhodnocení vč. návrhu osnovy Výkaz MŠMT - formulář finanční bilance Vzor Hodnocení realizace Vzor výčetky faktur |  |