## Slide 1: EOSC CZ – aktuální stav
KV EOSC CZ, 19.9.2024
Luděk Matyska
MU a CESNET

## Slide 2: Souhrnná informace
Implementaci EOSC v ČR podporují primárně tři projekty OP JAK
Strategický projekt EOSC-CZ
  Zahájen 1.1.2023, ve druhém roce realizace
Individuální projekt systémový CARDS
  Zahájen 1.1.2023, ve druhém roce realizace
  S implementací EOSC CZ souvisí jen část projektu věnovaná metadatům a PID
Implementační projekt NRP pro výzkumná data
  Zahájen 1.1.2024, v první roce realizace
  Zatím nebyl vydán Právní akt, očekává se v říjnu 2024

## Slide 4: Projekt EOSC CZ
Sekretariát EOSC CZ (zřízen Q2 2023)
Školicí centrum EOSC CZ (zřízeno Q2 2023)
Národní informační portál implementace EOSC v ČR (Q4 2023)
  https://www.eosc.cz
Pilotní provoz Národního metadatového adresáře (Q1 2024)
  Metadatový model DataCite, https://nma.eosc.cz
Základní společné služby NDI (první verze Q1 2024)
  Základní architektura autentizace a řízení přístupu
  Infrastruktura pro velkobjemové přenosy dat

## Slide 5: Zázemí
Informační portál
  Veškerá informace o implementaci EOSC (nejen) v ČR k dispozici na jednom místě
  Školicí centrum součástí portálu
  Informace o projektech, aktivitách, … podřazeny pod tento informační zdroj
Péče o pracovní skupiny EOSC CZ
Spolupráce s pracovníky odpovědnými za péči o Open Science napříč akademickými institucemi
Newsletter EOSC-CZ (3 čísla, necelých 200 odběratelů)
Příprava konference EOSC v ČR, Praha 26.11.2024
Příprava EOSC Triparite event, jaro 2025

## Slide 6: Školicí centrum EOSC-CZ
Nástroj pro organizaci akcí (https://events.eosc.cz) a správu jejich účastníků
Databáze kontaktů pro školicí akce
Harmonogram školicích akcí
Realizace 18 školicích akcí (1531 proškolených), z většiny je k dispozici záznam
  2 akce realizovány fyzicky, ostatní virtuálně
Vyhledávání a zveřejnění i externích školicích akcí na portálu Školícího centra

## Slide 7: Projekt CARDS
Národní centrum PID (Q2 2023)
  Konference PIDfest (https://www.pidfest.org)
  DOI centrum má 10 institucionálních členů
  Národní centrum ORCID má 24 institucionálních členů
  Zavedena podpora ROR (organizační PID)
Zvolený základní metadatový model (DataCite Metadata Schema)
  V přípravě: Konceptuální model, metodika/příručka, definice modelu v otevřených formátech
Další výstupy v přípravě (na rok 2025)
  Vyhledávač
  Národní katalog repozitářů

## Slide 8: Projekt NRP pro výzkumná data
Obecně rok 2024 přípravný, ostrá verze NRP bude k dispozici na konci Q2 2025, po dodání a zprovoznění nového hardware
Upřesnění zadání, koncepce a architektura
Pilotní realizace na hardware e-INFRA CZ
Viz časová osa NRP | EOSC - European Open Science Cloud

## Slide 9: Projekt NRP pro výzkumná data
V provozu pilot catch-all repozitáře
  Migrace na hardware NRP by měla proběhnout transparentně pro uživatele
  Napojena na pilot NMA, harvest metadat
Autentizační infrastruktura a řízení přístupu postaveno na e-INFRA CZ AAI
  Využití zkušeností z provozu Life Science (LS) AAI
  Povinné napojení všech služeb, nástrojů i budoucích repozitářů

## Slide 10: Projekt NRP po výzkumná data Služby v přípravě
Licence pro správce repozitářů
  Podpůrný nástroj pro výběr vhodné licence ukládaných dat
Prostředí pro vytváření repozitářů
  Bude ověřeno na pilotních repozitářích
FIP Wizard
  Péče o FAIR data a kontrola FAIRifikace
DSW Wizard
  Komplexní nástroj pro podporu tvorby a následné práce s Data management Plány
  Actionable DMP, integrace s NRP prostředím a nástroji

## Slide 11: Projekt NRP pro výzkumná data Ochrana a kyberbezpečnost
Práce nad architekturou kyberbezpečnostního zajištění NRP a repozitářů
  Správa incidentů
  Infrastruktura logování událostí z NRP/NDI
NIS2 compliance
  V podstatě kritická infrastruktura s odpovídajícími požadavky
    Např. vyloučení specifických dodavatelů
  ISO 27k jako základ
Příprava procesů pro zařazení repozitářů pod správu kyberbezpečnostních týmů
  CESNET-CERTS a CSIRT MU

## Slide 12: Projekt NRP pro výzkumná data Pravidla přístupu, Compliance
Definice rozsahu a potřeb
Obecná pravidla pro vytváření repozitářů
Obecná pravidla pro přístup k NRP
  NIS2, požadavky bezpečnosti na straně jedné a očekávání Open Science na straně druhé
Musí zajistit zákonné požadavky a současně umožnit efektivní a inovativní využití celého NRP/NDI prostředí

## Slide 13: Projekt NRP pro výzkumná data Mapování vědecké komunity
Ambiciózní plán pro stanovení klíčových metrik měření dopadu implementace EOSC v ČR
  Součást plánu kvalitativního i kvantitativního monitoringu implementace EOSC CZ
Dotazníkové šetření aktuálního stavu péče o (FAIR) výzkumná data
Otázky jsou v principu dokončeny, aktuálně probíhá příprava formální fáze
  Od začátku spolupráce se Sociologickým ústavem AV ČR
Předpokládané termíny
  Zahájení: říjen/listopad 2024
  Dokončení sběru: přelom roku 2024
  Vyhodnocení: únor 2025

## Slide 14: Časová osa implementace EOSC v ČR
Rok 2023: Vytvoření zázemí
  Sekretariát, Školicí centrum, web, péče o pracovní skupiny
  Základní architektonická rozhodnutí
Rok 2024: Příprava fyzického zázemí implementace EOSC v ČR
  Architektura NRP, výběrová řízení, architektura a první piloty služeb
  Metodické zázemí
  Základní metriky a monitoring, dotazníkové šetření
  Kyberbezpečnostní a compliance zázemí
  Spolupráce na přípravě projektu OS II
Rok 2025: Spuštění, ostrá implementace
  Ovlivněno výběrovými řízeními, milník konec Q2 2025
  NRP s očekávanou kapacitou cca 18 PB, všechny klíčové služby v ostrém (omezeném) provozu
  Podpora OS II

## Slide 15: Shrnutí
Doposud probíhala a probíhá primárně „soft“ fáze implementace EOSC v ČR
  Zázemí
  Architektura základních komponent
  Metodiky
Vlastní NRP a jeho služby začnou být k dispozici v polovině roku 2025
  Celková kapacita úložišť v rozsahu cca 18 PB uživatelských dat
  Všechny klíčové nástroje a služby , byť případně v omezeném rozsahu
  Monitoring celé implementace, první dotazníkové šetření
  Kyberbezpečnostní a compliance zázemí
  Spolupráce na přípravě OS II (provazba na potřeby)
Klíčový milník implementace nastane tedy v roce 2025
  Připraveno na následnou implementaci OS II

## Slide 16: Děkuji za pozornost