P R O V Á D Ě C Í    P O K Y N

pro

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

dotací poskytnutých NNO, RSC a obcím

z Programu 133510 v r. 2016

na podporu materiálně technické základny sportu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (jako správce Programu 133510)  stanoví pro vyúčtování a pro závěrečná hodnocení dotací, které poskytlo ze státního rozpočtu NNO, RSC a obcím (dále jen účastník programu) na podporu výstavby a obnovy zařízení určených pro oblast sportu v rámci programů evidovaných v Informačním systému programového financování Ministerstva financí (dále jen EDS/SMVS) z Programu 133510, následující postup:

| 1. | Obecně |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Povinnost Závěrečného vyhodnocení akce poskytnuté dotace vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., s odkazem na § 75, dále podle prováděcí vyhlášky č. 560/2006 Sb. (§6) v aktuálním znění (vyhlášky 11/2010 Sb.) nebo podle výkladu Ministerstva financí Pokyn č. R-1-2010 viz Finanční zpravodaj č. 5/2010 čl. 10, dále podle vyhlášky č.367/2015 Sb. a též podle dotačních podmínek MŠMT, s odkazem na odst. B10 – Obecných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen Rozhodnutí) a dle tohoto Prováděcího pokynu. |  |  |
| 1.2 | Účelem řízení Závěrečného hodnocení akce je přezkoumat, zda podmínky stanovené pro poskytnutí dotace (podle vydaného Rozhodnutí) byly dodrženy. O zahájení řízení je nutné požádat (Žádost o zahájení řízení k ZÁVĚREČNÉMU VYHODNOCENÍ – viz příloha 1.) Řízení k závěrečnému hodnocení se provádí za každý registrovaný dotační titul (Evidenční číslo IS EDS/SMVS) samostatně. Důkazní břemeno je na straně účastníka programu (příjemce dotace), který zároveň ručí za autentičnost, úplnost a pravdivost předkládaných dokladů. Doklad o provedeném a uzavřeném závěrečném hodnocení potvrzený ze strany MŠMT nechrání účastníka programu před následnými kontrolami. |
| 2. | Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem |  |  |
|  | Příjemce dotace předloží v období od 1. 1. 2017, nejpozději však do 15. 1. 2017 podklady pro finanční vypořádání se státním rozpočtem, a to v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. na formuláři dle § 9 (příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. – vzor) a současně s výpisem z příslušného účtu (určeného pro čerpání dotace) a s doklady osvědčujícími vrácení nečerpaných zůstatků dotace. |  |  |
| 2.1 | Zůstatky nečerpaných dotací (rozdíly mezi poskytnutou dotací a jejím skutečným čerpáním) nesmí být převáděny na účet příjemce dotace! Zůstatky nečerpaných dotací musí být podle dotačních podmínek odvedeny: - v termínu max. do 30. 11. 2016 na výdajový účet MŠMT č. ú. 821001/0710 - po 1. 1. 2017 max. do 10. 1. 2017 na účet cizích prostředků MŠMT č. ú. 6015-821001/0710 V případě, že na příslušném účtu (určeného pro čerpání dotace) vzniknou úroky, tyto zůstávají v majetku příjemce dotace a neodvádí se. |  |
| 3. | Převody dotací do následujícího roku |  |  |
| 3.1 | Podmínky Programu 133510 převod dotací do dalších let neumožňují. |  |
| 4. | Řízení k Závěrečnému vyhodnocení akce |  |  |
| 4.1 | MŠMT zahájí řízení k Závěrečnému vyhodnocení pouze na základě písemné žádosti doložené všemi požadovanými doklady. |  |
| 4.2 | MŠMT není vázáno žádnými termíny, které by určovaly, kdy má řízení zahájit a ukončit. |  |
| 4.3 | Neúplné anebo jinak nedostatečně doložené žádosti budou vráceny. Termín předložení takovéto žádosti nebude registrován (po uplynutí termínu předložení žádosti bude posuzován jako nesplněný). |  |
| 4.4 | Termín předložení žádosti o zahájení řízení je závazný ukazatel, je stanoven jako MAX na Rozhodnutí s tolerancí 30 dnů. Tato tolerance platí obousměrně, tzn. nikoli dříve a nikoli později než 30 dnů před, resp. po stanoveném termínu. Pro termín předložení je rozhodující datum předání na MŠMT (příjem na podatelně MŠMT, nikoli datum odeslání účastníkem programu). |  |
| 4.5 | Řízení o Závěrečném vyhodnocení akce bude ukončeno tím, že MŠMT vydá a účastníku programu zašle protokol Závěrečného vyhodnocení akce. |  |
| 5. | Organizace závěrečného řízení |  |  |
| 5.1 | Každý příjemce dotace si nejprve zjistí z formuláře Rozhodnutí termín, který mu byl stanoven pro předložení dokumentace k Závěrečnému vyhodnocení akce. |  |
| 5.2 | Příjemce dotace zašle na MŠMT Žádost o zahájení řízení k ZÁVĚREČNÉMU VYHODNOCENÍ (dále jen „Žádost“), viz příloha č. 1, vč. všech požadovaných příloh, a to tak, aby Žádost byla doručena na MŠMT a zaevidována v předepsaném období (viz odst. 4.4.). |  |
| 5.3 | Příjemce dotace zašle povinné přílohy k Žádosti - viz příloha č. 2 až č. 4. |  |
| 5.3.1 | Příjemce dotace zašle vlastní verbální komentář - vyhodnocení dotace, jak byly splněny parametry dotované akce, vč. investičního záměru, případně k jakým změnám (vč. zdůvodnění) proti registrované dokumentaci došlo. |  |
| 5.3.2 | Doklady osvědčující termín dokončení akce, podle okolností: - kolaudační protokol (s nabytím právní moci), nebo souhlas Stavebního úřadu s užíváním stavby, - protokoly o dokončení a převzetí stavby, - protokol (nebo jemu na roveň postavený doklad) o převzetí dodávky (SZNR) |  |
| 5.3.3 | Doklady osvědčující dodržení finančních závazků, především: - faktury a k nim přináležející zjišťovací protokoly (u staveb) a soupisku faktur dle přílohy č. 4 (formulář B-3) - výpisy z účtů (resp. doklady o úhradě faktur) - formulář srovnávací finanční bilance – příloha č. 2 (formulář A-1) |  |
| 5.3.4 | Doklady osvědčující dodržení závazných ukazatelů (parametrů), formou závazného prohlášení: - Formulář B-2 (příloha č. 3): - část Příprava a realizace akce – termíny (plán a skutečnost), k dodržení závazných (registrovaných) parametrů - část Parametry akce, ve které se uvedou ve sloupcích: Název parametru, Měrná jednotka, Plánovaná hodnota (CR=cílový rok), údaje uvedené v Rozhodnutí MŠMT a ve sloupci Skutečná hodnota (SH) k nim odpovídající údaj o skutečně dosažené hodnotě |  |
| 6. | Závěrečné ustanovení |  |  |
| 6.1 | MŠMT si vyhrazuje právo MP nebo Prováděcí pokyny upravit, pokud dojde k takovým legislativním změnám, se kterými by byl zde uvedený postup v rozporu. |  |
| 6.2 | MŠMT se snaží administrativní řízení zjednodušovat, účastník programu nekomplikuje postup zasíláním nadbytečných a nepožadovaných dokladů (např. přikládáním kopií listů stavebních deníků, osvědčeních o kvalitě dle ISO, revizních zpráv apod.). Pokud bude MŠMT považovat za nutné, bude účastník řízení vyzván k dalšímu vysvětlení nebo doložení potřebných dokladů či skutečností a ve vlastním zájmu bude reagovat obratem. Účastník řízení bude ve vlastním zájmu sledovat webové stránky www.msmt.cz Přílohy: Vzory formulářů - Závěrečné hodnocení - příloha č. 1 (Žádost o zahájení řízení k ZÁVĚREČNÉMU VYHODNOCENÍ) - Závěrečné hodnocení - příloha č. 2 – form. A-1 (Výkaz MŠMT - formulář finanční bilance) - Závěrečné hodnocení – příloha č. 3 - form. B-2 (Vzor Hodnocení realizace) - Závěrečné hodnocení - příloha č. 4 - form. B-3 (Vzor výčetky faktur) - Závěrečné hodnocení - vyhláška 367_příloha č. 3 (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. – finanční vypořádání dotací) |  |